THE MONSTER HUNTER

Game Design Document (GDD)

Género: RPG · Roguelike  |  Estética: Pixel Art  |  Plataforma: PC

Materia: Juegos Interactivos — Facultad de Ingeniería de Sistemas, EPN

Integrantes: [Nombre completo 1] · [Nombre completo 2] · [Nombre completo 3]

Docente: [Nombre del docente]

Fecha de entrega: [DD/MM/AAAA]   |   Versión del documento: 2.0 (extendida)

# Índice

1. Identidad del Proyecto

2. High Concept & Pitch

3. Loop Principal de Juego

4. Estructura de Niveles

5. Protagonista — El Arquero

6. Habilidades del Arquero

7. Sistema de Monedas y Mejoras

8. Bestiario

9. Diseño de Bosses

10. Identidad Sonora

11. Delimitación de Scope

12. Especificaciones Técnicas y Controles

13. Balance Numérico (Stats Reales)

14. Estado de Implementación — MVP vs Visión Completa

15. Riesgos y Mitigaciones

16. Plan de Producción (Roadmap)

17. Referencias e Inspiración

18. Equipo y Créditos

# 1. Identidad del Proyecto

| Título provisional | The Monster Hunter |
| --- | --- |
| Género | RPG · Roguelike puro |
| Estética | Pixel Art — Paleta cálida desértica (ocres, naranjas, marrones) |
| Entorno | Desierto arenoso — dunas, ruinas, catacumbas ardientes |
| Modo de muerte | Roguelike puro: muere = pierde TODO, vuelve a nivel 1 sin monedas ni habilidades |
| Bosses | 2 bosses: Nivel 5 (El Coloso de Piedra) y Nivel 10 (El Rey Escorpión) |

# 2. High Concept & Pitch

"Un arquero solitario atraviesa 10 niveles de desierto infestado de monstruos, eligiendo nuevas habilidades en cada etapa y recolectando monedas para mejorar sus stats — si muere, lo pierde todo y empieza desde cero."

## Premisa

Un arquero debe cazar monstruos mientras mejora sus flechas y habilidades a lo largo de 10 niveles. En cada nivel recoge monedas para mejorar sus atributos base (salud, suerte, armadura, velocidad, daño). Al superar los niveles 5 y 10 enfrenta bosses con múltiples fases. Si el personaje muere en cualquier momento, el jugador pierde todas las mejoras y habilidades acumuladas y debe empezar desde el nivel 1, creando alta tensión en cada partida.

# 3. Loop Principal de Juego

Entrar al nivel  →  Matar enemigos + recolectar monedas  →  Elegir habilidad  →  Pasar de nivel  →  BOSS (niveles 5 y 10)

- El jugador pasa el 90% del tiempo disparando flechas, esquivando enemigos y recolectando monedas.

- Entre niveles aparece una tienda donde gastar monedas en mejoras de stats.

- Al inicio de cada nivel el jugador elige 1 de 3 habilidades de flecha ofrecidas aleatoriamente.

- Muerte = game over total. No hay checkpoints ni vidas extra.

# 4. Estructura de Niveles

El juego tiene 10 niveles con dificultad progresiva. Los bosses aparecen en los niveles 5 y 10.

| Niv. | Nombre | Mecánica introducida | Enemigos / Obstáculos | Hito (Milestone) | Pacing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | El paso de arena | Disparo básico y movimiento | Arañas de arena (lentas, en grupos) | Primer grupo de 5 enemigos | ~3 min |
| 2 | Dunas errantes | Dodge / evasión lateral | Escorpiones centinela (disparan) | Escorpión de élite al final | ~4 min |
| 3 | Ruinas del oasis | Disparo aéreo / salto | Momias errantes + plataformas | Momia gigante con ralentización | ~5 min |
| 4 | Tormenta de arena | Oleadas cronometradas | Oleadas rápidas, visibilidad reducida | 3 oleadas consecutivas sin pausa | ~6 min |
| BOSS 5 | El Coloso de Piedra | Reconocer patrones de boss | Golem 2 fases: aplasta / se fragmenta | Fase 2: 3 fragmentos independientes | ~8 min |
| 6 | Catacumbas ardientes | Daño ambiental (suelo de lava) | Enemigos resistentes al fuego | Zona sin suelo seguro al final | ~5 min |
| 7 | Laberinto de huesos | Navegación en espacio cerrado | Serpientes voladoras + emboscadas | Emboscada en corredor estrecho | ~6 min |
| 8 | Fortaleza olvidada | Enemigos con escudo frontal | Guardianes de piedra + arqueros | Doble guardián simultáneo | ~7 min |
| 9 | El corazón del desierto | Combinación de todos los enemigos | Espíritus + élites + trampas | Oleada final antes del boss | ~7 min |
| BOSS 10 | El Rey Escorpión | Aplicar todo lo aprendido | 3 fases: cola / minions / furia | Fase 3: velocidad x2, daño x1.5 | ~12 min |

Nota: el MVP jugable actual no sigue esta progresión de forma literal. Ver la sección 14 (Estado de Implementación) para el detalle exacto de qué hay hoy en código.

# 5. Protagonista — El Arquero

| Nombre | Sin nombre (estilo roguelike minimalista) |
| --- | --- |
| Motivación | Ninguna narrativa — el reto es el juego en sí |
| Habilidad base | Disparar 1 flecha por vez, velocidad de movimiento media |
| Rasgo visual | Capucha y bufanda de arena, arco de madera con detalles dorados en Pixel Art |
| Stats mejorables | Salud máxima, Suerte (drop de monedas), Armadura, Velocidad, Daño base |

# 6. Habilidades del Arquero

En cada nivel el jugador elige 1 de 3 habilidades presentadas aleatoriamente. Las habilidades se acumulan durante la partida y se pierden al morir.

| Habilidad | Descripción |
| --- | --- |
| Flecha doble | Dispara 2 flechas simultáneas con separación angular |
| Flecha de fuego | Aplica quemadura: daño continuo por 3 segundos |
| Flecha de hielo | Ralentiza al enemigo un 50% durante 2 segundos |
| Flecha perforante | Atraviesa múltiples enemigos en línea recta |
| Lluvia de flechas | AoE: dispara 5 flechas en abanico hacia arriba |
| Flecha explosiva | Daño en radio de 64px al impactar |
| Disparo rápido | +50% de velocidad de disparo durante la partida |
| Flecha bumerán | Regresa al arquero golpeando enemigos en ambas direcciones |
| Flecha eléctrica | Encadena a 2 enemigos cercanos al impactar |
| Flecha teleguiada | La flecha corrige su trayectoria hacia el enemigo más cercano |

# 7. Sistema de Monedas y Mejoras

Las monedas se recolectan al matar enemigos. Entre cada nivel aparece la tienda donde el jugador puede mejorar sus stats base. El stat Suerte aumenta la cantidad de monedas que sueltan los enemigos.

| Mejora | Efecto | Costo | Niveles |
| --- | --- | --- | --- |
| Salud máxima | Aumenta el HP total del arquero (+20 HP por nivel) | 20 monedas | Todos |
| Suerte | Los enemigos sueltan más monedas al morir (+15% por nivel) | 15 monedas | Todos |
| Armadura | Reduce el daño recibido en un 5% por nivel | 25 monedas | Todos |
| Velocidad | El arquero se desplaza más rápido (+10% por nivel) | 18 monedas | Todos |
| Daño base | Incrementa el daño de todas las flechas (+5 dmg por nivel) | 30 monedas | Todos |

# 8. Bestiario

| Enemigo | Tipo | Comportamiento | Aparece desde |
| --- | --- | --- | --- |
| Araña de arena | Común | Movimiento rápido en zigzag, aparece en grupos de 3-5, poca vida. Ideal para farm. | Nivel 1 |
| Escorpión centinela | Normal | Ataque de cola a distancia media, vida moderada, predecible. | Nivel 2 |
| Momia errante | Normal | Lenta pero muy resistente. Aplica estado maldición: reduce velocidad del arquero. | Nivel 3 |
| Serpiente voladora | Élite | Vuela a altura variable, escupe veneno, difícil de apuntar. | Nivel 6 |
| Guardián de piedra | Élite | Alto HP, escudo frontal que bloquea flechas directas. Requiere disparo lateral. | Nivel 8 |
| Espíritu de arena | Especial | Semi-transparente, invocado por el Boss 1. Solo vulnerable a flechas eléctricas o explosivas. | Nivel 5 (Boss) |

# 9. Diseño de Bosses

## Boss 1 — El Coloso de Piedra (Nivel 5)

- Fase 1: Golem gigante que camina lento y aplasta con los brazos. Patrón: adelanta-aplasta-retrocede.

- Fase 2 (HP < 50%): Se fragmenta en 3 partes independientes que se mueven de forma aleatoria.

- Invoca Espíritus de arena en la fase 2 (solo vulnerables a flechas eléctricas o explosivas).

- Recompensa: 80 monedas + 1 habilidad extra garantizada.

## Boss Final — El Rey Escorpión (Nivel 10)

- Fase 1: Ataca con cola en arco amplio. Patrón predecible, permite farm de posición.

- Fase 2 (HP < 66%): Invoca 3 escorpiones centinela cada 15 segundos.

- Fase 3 (HP < 33%): Modo furia — velocidad x2, daño x1.5, invulnerable durante 2 seg cada 10 seg.

- Derrota = victoria de la partida. Pantalla de resumen con stats de la run.

# 10. Identidad Sonora

| BGM — Niveles 1-4 | Ambient tranquilo, percusión suave tipo desierto. No agresiva para no estresar al jugador. |
| --- | --- |
| BGM — Niveles 6-9 | Ritmo más tenso, cuerdas graves, sensación de urgencia creciente. |
| BGM — Bosses | Orquesta épica con tambores marciales. Cambio dinámico al entrar a fase 2 y 3. |
| BGM — Game Over | Melodía breve, melancólica. Incentiva reintentar. |
| SFX requeridos | Disparo de flecha, impacto en enemigo, daño recibido, recoger moneda, muerte arquero, subir de nivel, activar habilidad, boss entra en fase nueva. |
| Foley ambiental | Viento de desierto constante, pasos sobre arena, tormenta de fondo (nivel 4), crujidos del golem (Boss 1), rugido del escorpión (Boss 2). |

# 11. Delimitación de Scope

Para evitar scope creep, el proyecto queda delimitado a:

- 10 niveles lineales, sin mundo abierto ni ramificaciones.

- 1 personaje jugable (el arquero). No hay selección de clases ni multijugador.

- 10 habilidades de flecha. No se agregan nuevas sin revisión del equipo.

- 6 tipos de enemigos + 2 bosses. Los enemigos no tienen IA compleja (patrones fijos).

- 5 stats mejorables. Economía simple sin crafteo ni inventario.

- Roguelike puro: no hay meta-progresión entre runs (no se conserva nada al morir).

# 12. Especificaciones Técnicas y Controles

## Motor y stack

| Motor | Phaser 3 (JavaScript, ES Modules), sin build step |
| --- | --- |
| Mapas | Tiled, exportado a JSON. Capas usadas: ground, walls, danger, objects |
| Resolución base | 960 × 540 px, cámara con zoom 1x y seguimiento suave (lerp 0.08) al jugador |
| Plataforma | Navegador de escritorio. Requiere servidor local (python3 -m http.server) — no funciona con doble clic por los módulos ES y los JSON |
| Arte del MVP | Sprites, tiles y efectos generados por código en PreloadScene.js. No depende de assets externos para ejecutarse |

## Controles

| Movimiento | WASD o flechas direccionales |
| --- | --- |
| Disparo dirigido | Click izquierdo — dispara hacia la posición del cursor |
| Disparo rápido | ESPACIO — dispara hacia la última dirección de movimiento |
| Volver al menú | ESC — detiene el nivel actual y vuelve a MenuScene |

## HUD en juego (UIScene)

- Barra superior translúcida con: nombre del nivel, score, monedas, cantidad de habilidades activas y daño de flecha actual.

- Barra de HP con relleno proporcional (verde) y valor numérico HP/HP máximo, actualizada en tiempo real.

- Aviso de objetivo del nivel: aparece al iniciar y se desvanece a los 4–4.5 segundos.

# 13. Balance Numérico (Stats Reales)

Estos valores están tomados directamente del código (config.js, runState.js, BaseLevelScene.js) y reflejan el balance real del MVP jugable, no solo la intención de diseño de las secciones anteriores.

## Stats base del arquero

| Stat | Valor base | Efecto de mejora |
| --- | --- | --- |
| HP máximo | 100 | +20 por nivel de "Salud máxima" |
| Velocidad de movimiento | 175 px/s | +10% por nivel de "Velocidad" |
| Daño de flecha | 24 | +5 por nivel de "Daño base" |
| Cooldown de disparo | 310 ms (~3.2 disparos/seg) | -33% con habilidad "Disparo rápido" (~207 ms) |
| Reducción de armadura | 0% | +5% por nivel, tope 65% |
| Multiplicador de monedas (suerte) | x1.0 | +15% por nivel |
| Velocidad de flecha / alcance | 500 px/s, vida útil 1050 ms (~525 px de alcance) | 1450 ms de vida útil con "Flecha bumerán" |
| Invulnerabilidad tras recibir daño | 650 ms | No mejorable |

## Stats de enemigos implementados

| Enemigo | HP | Velocidad | Daño contacto | Daño a distancia | Monedas | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Araña de arena | 35 | 95 px/s (zigzag) | 8 | — | 1 (x suerte) | 10 |
| Escorpión centinela | 55 | 38.5 px/s (acecho) / quieto en rango | 10 | 11 c/ ~1.45s | 2 (x suerte) | 18 |
| Momia errante | 80 | 45.5 px/s | 12 + maldición (-45% vel. jugador, 2s) | — | 2 (x suerte) | 22 |
| Serpiente voladora | 62 | 84 px/s (orbital) | 10 | 13 c/ ~1.65s (veneno) | 2 (x suerte) | 26 |

## Enemigos diseñados, no implementados en código

| Enemigo | Motivo |
| --- | --- |
| Guardián de piedra | Requiere mecánica de escudo direccional que no existe en BaseLevelScene.js |
| Espíritu de arena | Ligado al Boss 1 (Coloso de Piedra), que tampoco tiene ninguna escena implementada |

# 14. Estado de Implementación — MVP vs Visión Completa

Este documento describe la visión completa de The Monster Hunter: 10 niveles, 2 bosses y 6 tipos de enemigos. Lo que existe hoy, jugable y probado, es el MVP de la tabla siguiente. Esta sección existe para que el equipo, el docente y cualquier persona que abra el repositorio sepan con precisión qué está construido y qué es todavía diseño en papel — documentar esta diferencia es lo que evita que un GDD se convierta en ficción.

| Elemento | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Nivel 1 — El paso de arena | Implementado | 8 enemigos (5 arañas + 2 escorpiones + 1 aleatorio), 4 caches de monedas, portal en posición aleatoria, objetivo de 8 kills |
| Nivel 2 — Catacumbas ardientes | Implementado | 3 oleadas cronometradas (momia/serpiente alternadas), lava con 8 HP de daño cada 500 ms, plataformas móviles, 9 kills requeridos |
| Niveles 3–4 | Diseñado — pendiente | Mecánicas de disparo aéreo/salto y oleadas cronometradas avanzadas descritas en la sección 4, sin escena implementada |
| Boss 5 — El Coloso de Piedra | Diseñado — pendiente | No existe ninguna BossScene en src/scenes; las 2 fases descritas en la sección 9 son diseño puro |
| Niveles 6–9 | Diseñado — pendiente | Descritos en la sección 4, sin implementación |
| Boss 10 — El Rey Escorpión | Diseñado — pendiente | Igual que el Boss 5: 0 líneas de código |
| Habilidades de flecha (10) | Implementado 10/10 | Coinciden 1:1 entre config.js y la sección 6, mismos IDs y descripciones |
| Mejoras de stats (5) | Implementado 5/5 | Coinciden 1:1 entre config.js y la sección 7, mismos costos |
| Bestiario | Implementado 4/6 | Faltan Guardián de piedra y Espíritu de arena (ver sección 13) |
| Identidad sonora (BGM/SFX) | Diseñado — pendiente | No hay archivos en assets/audio ni carga de sonido en PreloadScene.js |
| Menú y HUD | Implementado | MenuScene con controles explicados, UIScene con HP/score/monedas en vivo |
| Game Over / Victoria | Implementado (versión MVP) | GameOverScene reinicia la run; VictoryScene muestra el resumen del MVP, no del juego de 10 niveles |

Detalle importante: el "Nivel 2" del MVP no corresponde al Nivel 2 de la tabla de la sección 4 ("Dunas errantes"). Reutiliza el nombre y la mecánica de lava del Nivel 6 de la visión ("Catacumbas ardientes") como segundo y último nivel jugable del prototipo — probablemente para mostrar una muestra de mid-game en la demo, no para respetar la progresión 1→10 literal. Cualquiera que continúe el desarrollo debe decidir explícitamente si el Nivel 2 real pasa a ser "Dunas errantes" (como dice la visión) o si el roadmap se reordena para conservar las catacumbas como demo.

# 15. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Scope creep al pasar de 2 a 10 niveles | Alto: puede consumir todo el tiempo restante sin dejar nada jugable nuevo | Congelar el diseño de niveles 3–10 tal cual está en la sección 4; no agregar mecánicas nuevas sin pasar por la sección 11 |
| Los 2 bosses no tienen ninguna línea de código | Alto: son los hitos de mayor peso de dificultad y narrativa | Priorizar el Boss 5 antes que los niveles 6–9: un boss sólido vale más que dos niveles genéricos extra |
| Balance sin playtesting más allá del nivel 2 | Medio: las tablas de la sección 13 solo están validadas para niveles 1–2 | Extender la tabla de balance a cada nivel nuevo antes de programarlo, no después |
| Ausencia total de audio | Medio: la sección 10 describe una identidad sonora completa sin ningún archivo cargado | Usar SFX libres de licencia (p. ej. freesound.org) como placeholder para validar el diseño antes de encargar audio original |
| Curva de dificultad no verificada | Medio: el pacing en minutos de la sección 4 es estimado, no medido | Instrumentar analítica simple (tiempo por nivel, muertes por nivel) apenas haya más de 2 niveles jugables |

# 16. Plan de Producción (Roadmap)

| Fase | Contenido | Depende de |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — completada | MVP: niveles 1 y 2, 10 habilidades, 5 mejoras, tienda, HUD, menú | — |
| Fase 2 | Niveles 3 y 4 + primera iteración del Boss 5 (solo fase 1, sin fragmentación) | Fase 1 |
| Fase 3 | Boss 5 completo (fase 2 con fragmentos) + Espíritu de arena + niveles 6–7 | Fase 2 |
| Fase 4 | Niveles 8–9 + Guardián de piedra | Fase 3 |
| Fase 5 | Boss 10 completo (3 fases) + pantalla de victoria final real | Fase 4 |
| Fase 6 | Identidad sonora completa: BGM por tramo, SFX y foley | Puede correr en paralelo desde la Fase 2 |

# 17. Referencias e Inspiración

| Vampire Survivors | Elección de habilidades acumulables cada oleada — inspira la sección 6 |
| --- | --- |
| Hades | Muerte con pérdida de progreso pero aprendizaje de patrones — inspira el modo de muerte roguelike puro |
| Nuclear Throne | Ritmo rápido de disparo y enemigos en oleadas — inspira el loop de la sección 3 |
| Path of Exile | Referencia de cómo comunicar mejoras de stats simples sin abrumar al jugador — sección 7 |

# 18. Equipo y Créditos

| Diseño de juego | [Nombre] |
| --- | --- |
| Programación | [Nombre] |
| Arte / Assets | [Nombre] — el MVP usa gráficos generados por código, ver sección 12 |
| Sonido | [Nombre] — pendiente, ver sección 15 |
| Docente / Revisor | [Nombre del docente] |
| Repositorio | [URL del repositorio] |

"Un juego bien documentado es un juego que se puede terminar. La delimitación técnica evita el scope creep y asegura que el equipo trabaje sobre una visión unificada."

— Fin del documento GDD —